# BÀI THỰC HÀNH – BUỔI 7
TÍCH HỢP HỆ THỐNG, KIỂM THỬ VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT 3

Học phần: Thực hành Công nghệ phần mềm nâng cao
Báo cáo ngày 28/10/2026  |  Nhóm 3  |  Techvora

| Nhóm | Tên dự án | Lớp | GitHub Repository URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 3 | Hệ thống bán điện thoại online | 261122402437 | https://github.com/Anhtuan2005/cnpm |

Kết quả: Sprint 1–2 tích hợp trên bản 73aa335; bổ sung kiểm thử và sửa runner trong PR #39. Local đạt 132/132 backend, 26/26 browser; CI Ubuntu 24.04 cũng đạt. Sprint 3 đang được lập kế hoạch.

# 1. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CHUNG

☑  Tích hợp các chức năng Sprint 1–2 thành một phiên bản chạy được.

☑  Thực hiện Integration Testing và Regression Testing có minh chứng.

☑  Quản lý lỗi bằng GitHub Issues, theo dõi xử lý và kiểm thử lại.

☑  Lập Sprint 3 Goal và Sprint 3 Backlog dựa trên tình trạng thực tế của dự án.

Yêu cầu: thao tác trên repository của nhóm; sử dụng dữ liệu thử nghiệm, không đưa mật khẩu/API key hoặc thông tin cá nhân thật lên GitHub.

# 2. NHIỆM VỤ 1 – SPRINT 2 RETROSPECTIVE

Tổng hợp kỹ thuật và đề xuất cải tiến từ mã nguồn, kết quả kiểm thử và GitHub ngày 28/10/2026.

| Nội dung | Kết quả của nhóm |
| --- | --- |
| Điều nhóm đã làm tốt | Giỏ, đơn, kho và hậu mãi dùng chung dữ liệu. Kiểm thử mới xác nhận 132 backend và 26 browser đạt. |
| Vấn đề/kỹ thuật còn tồn tại | Báo cáo và tên US-24 chưa theo kịp mã. Browser resolve sai Playwright. Chưa thử giao dịch VNPAY/GHN sandbox trong buổi này. |
| Hành động cải tiến cụ thể | Sửa #38; chạy backend, asset và browser trong CI. Mỗi PR lưu kết quả đúng commit, có review; Sprint 3 ghép từng luồng có owner và AC. |

# 3. NHIỆM VỤ 2 – TÍCH HỢP CÁC CHỨC NĂNG SPRINT 1–2

Bản nền: main tại 73aa335. Nhánh: codex/sprint12-integration-sprint3. Kiểm thử trên database riêng, phạm vi Sprint 2. Commit 04f4a18 bổ sung test xuyên suốt; PR #39 chờ review/merge.

| Chức năng/luồng nghiệp vụ | Sprint | Tình trạng tích hợp (Đạt/Chưa đạt) | Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Giỏ khách → ghép giỏ → voucher/COD → đơn và kho | 1 và 2 | Đạt | IT-01; tổng 1.920.000 đồng, kho 5→3. |
| Đơn → giao → xác nhận → đánh giá và shop phản hồi | 1 và 2 | Đạt | IT-01, IT-03; dữ liệu và phản hồi đúng đơn. |
| Đơn đã giao → bảo hành → thông báo → admin mở đơn | 1 và 2 | Đạt | IT-01, IT-02; kiểm tra hai vai trò. |
| VNPAY/callback → trạng thái đơn; hủy → hoàn kho | 1 và 2 | Đạt với giả lập | IT-04, RG-01; sandbox ngoài chưa chạy. |

Luồng Techvora: chọn hàng → ghép giỏ → voucher/COD → giao → đánh giá → hỗ trợ. Bằng chứng chi tiết: test/TestReport.md và test/evidence/buoi7-2026-10-28.json trong PR #39.

# 4. NHIỆM VỤ 3 – INTEGRATION & REGRESSION TESTING

Local ngày 28/10/2026: SQL Server, .NET 8, Edge; 132 backend và 26 browser đạt, 0 fail, 0 skipped. Bảng dưới trích 3 Integration và 3 Regression Tests đã chạy.

| Test ID / Loại | Bước thực hiện / Input | Expected Result | Actual Result | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-01 Integration | Ghép giỏ; mua 2 máy; voucher 100.000; giao và hậu mãi. | Tổng 1.920.000; kho 3; đơn/review/hỗ trợ đúng. | DB lưu đúng; giữ hàng chưa chọn; quyền đúng. | Pass |
| IT-02 Integration | Khách gửi hỗ trợ; admin nhận và mở thông báo. | Mở đúng đơn và yêu cầu ở Sprint 2. | Badge tăng; URL và nội dung đúng. | Pass |
| IT-03 Integration | Báo chưa nhận; admin phản hồi; khách xác nhận. | Hai vai trò thấy đúng trạng thái. | Browser đi hết luồng; xác nhận được lưu. | Pass |
| RG-01 Regression | Gửi hai yêu cầu hủy đồng thời. | Chỉ hủy và hoàn kho một lần. | Một lần thành công; kho phục hồi đúng. | Pass |
| RG-02 Regression | Hai khách tranh 1 lượt voucher. | Một lượt và một bản ghi sử dụng. | UsedCount=1; một đơn áp mã. | Pass |
| RG-04 Regression | Mua ngay khi giỏ đã có hàng. | Đúng hàng mua; giỏ cũ giữ nguyên. | Backend và browser đều đạt. | Pass |

Integration kiểm tra các module phối hợp; Regression bảo vệ hành vi cũ. Test callback dùng giả lập, không xác nhận giao dịch VNPAY/GHN thật. Lệnh chạy lại và danh sách đầy đủ ở test/TestReport.md.

# 5. NHIỆM VỤ 4 – BUG TRACKING TRÊN GITHUB

Lỗi được tái hiện, ghi Expected/Actual, mức độ và người xử lý trên GitHub. Commit sửa có test lại và liên kết PR; giữ issue mở khi PR chưa merge.

| Bug ID / Issue URL | Mô tả ngắn | Mức độ (High/Medium/Low) | Người xử lý | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #38 | Browser nạp hai instance Playwright do vị trí package. | Medium | Nguyễn Trương Anh Tuấn | Đã sửa; 26/26 đạt; chờ merge. |

Issue: https://github.com/Anhtuan2005/cnpm/issues/38
Bản sửa 04f4a18; PR #39. CI đã pin Ubuntu 24.04 để tương thích Playwright 1.58.2 và chạy thành công.

# 6. NHIỆM VỤ 5 – SPRINT 3 PLANNING

Chọn bốn mục cốt lõi dưới đây; US-20, US-28, US-30 và US-25 là dự phòng. Phân công đề xuất đã gán trên GitHub; nhóm cần chốt Story Point, năng lực và lịch sprint.

Sprint 3 Goal: nối hậu mãi đến phản hồi khách, voucher quản trị đến checkout, đơn và hoàn tiền đến báo cáo; duy trì kiểm thử Sprint 1–2 đạt trên CI trước khi mở từng phần.

| ID / Issue | User Story / Bug / Task | Priority | Acceptance Criteria | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-27 #37 | CI và kiểm soát phạm vi phát hành | High | Backend/asset/browser đạt; có test route, menu và job khi mở phần mới. | Bùi Phạm Phong Phú |
| US-18 #30 | Xử lý hậu mãi nối đơn đã giao | High | Admin xử lý; khách thấy trạng thái; chặn sai quyền và vượt số lượng. | Trương Đức Phú |
| US-26 #32 | Voucher quản trị nối checkout | High | Tạo mã → áp đơn; tính lại ở server; không vượt lượt dùng. | Nguyễn Trương Anh Tuấn |
| US-29 #33 | Báo cáo nối đơn và hoàn tiền | High | Doanh thu đúng; loại hủy/chờ hoàn/đã hoàn; CSV an toàn. | Trần Tấn Phát |

# 7. MINH CHỨNG VÀ SẢN PHẨM CẦN NỘP

☑  Phiếu thực hành Buổi 7 đã điền đầy đủ.

☑  Repository chạy được với các chức năng Sprint 1–2 tích hợp.

☑  Test Report có tối thiểu 05 test cases và kết quả thực thi.

☑  GitHub Issues ghi nhận lỗi và liên kết PR/commit nếu có sửa lỗi.

☑  Sprint 3 Goal, Sprint 3 Backlog và danh sách người phụ trách.

Link minh chứng chính: https://github.com/Anhtuan2005/cnpm/pull/39
Backlog và AC đầy đủ: docs/buoi7/sprint-3-plan.md.
Bản mặc định giữ Sprint 2; chưa phát hành các chức năng Sprint 3.