# CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NC

# LAB 4.1 – SPRINT 1: PHÁT TRIỂN VÀ KIỂM THỬ

Nhóm: 3   Lớp: 261122402437 Dự án: Hệ thống bán điện thoại online

Thành viên: Nguyễn Trương Anh Tuấn; Trần Tấn Phát; Trương Đức Phú; Bùi Phạm Phong Phú

Thực hiện trên dự án nhóm; lưu minh chứng và sản phẩm trong GitHub repository.

# 1. Mục tiêu và yêu cầu

Hoàn thành một phần chức năng chạy được của Sprint 1; thực hiện quản lý công việc, phát triển trên branch, kiểm thử, sửa lỗi, cập nhật tài liệu và chuẩn bị demo.

# 2. Sprint Backlog và phân công

Chọn User Stories từ Product Backlog; ghi Acceptance Criteria, mức ưu tiên, Story Points, người phụ trách và trạng thái. Không nhận quá nhiều công việc so với năng lực nhóm.

| ID | User Story / Task | Acceptance Criteria | SP | Phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-07 | Trang chủ, danh mục, nổi bật | Hiện dữ liệu catalog hợp lệ trên desktop/mobile | 2 | Nguyễn Trương Anh Tuấn | Done (mã/test hiện tại) |
| US-14 | Giỏ, mua ngay, ghép giỏ | Không vượt tồn kho; mua ngay không đổi giỏ cũ | 5 | Trương Đức Phú | Done (mã/test hiện tại) |
| US-08 | Đặt hàng COD | Đơn, kho, giỏ commit nguyên tử | 3 | Bùi Phạm Phong Phú | Done (mã/test hiện tại) |
| US-03 | Xác nhận, lịch sử, chi tiết đơn | Khách chỉ xem đơn của mình | 4 | Trần Tấn Phát | Done (mã/test hiện tại) |

Sprint Goal: Khách tìm, chọn, đặt điện thoại COD và xem đơn; admin quản lý catalog. Kế hoạch: 16–27/09/2026; nghiệm thu lịch sử cần nhóm xác nhận.

Bảng tiến độ: GitHub Project  |  Milestone: Sprint 1  |  Repository: cnpm

# 3. Phát triển và quản lý phiên bản trên GitHub

☑ Tạo Issue/task tương ứng với từng User Story hoặc công việc.

☐ Mỗi thành viên tạo branch riêng (ví dụ: feature/login, feature/event-list).

☐ Commit thay đổi có ý nghĩa; tạo Pull Request (PR) và nhờ thành viên khác review.

☐ Chỉ merge thay đổi phù hợp, đã được kiểm tra; cập nhật trạng thái Issue/task.

| Thành viên | Issue / Task | Branch | Commit / PR link | Kết quả review / merge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Trương Anh Tuấn | US-07, US-06, US-11 | Chưa xác minh branch story | 307db31 (commit gộp) | Chưa có PR/review story |
| Trần Tấn Phát | US-02, US-09, US-03 | docs/user-guide/demo.md | PR #4 (tài liệu demo) | Đã merge; không có review API |
| Trương Đức Phú | US-14, US-12 | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa có PR/review story |
| Bùi Phạm Phong Phú | US-16, US-08 | Chưa xác minh | Chưa xác minh | Chưa có PR/review story |

# 4. Kiểm thử, ghi nhận lỗi và sửa lỗi

Viết test cases bám Acceptance Criteria. Mỗi chức năng có ít nhất một trường hợp hợp lệ và một trường hợp không hợp lệ/biên (nếu phù hợp). Ghi lỗi vào GitHub Issues và kiểm thử lại sau khi sửa.

| TC ID | Chức năng / bước kiểm thử | Dữ liệu test | Expected | Actual | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Đăng ký hợp lệ | Mẫu hợp lệ JSON | Model hợp lệ | Đúng; test tự động | Pass |
| TC02 | Đăng ký sai/biên | Email/phone/mật khẩu sai | Báo lỗi đúng trường | Đúng; test tự động | Pass |
| TC03 | Tạo đơn COD | Giỏ và kho hợp lệ | Đơn/kho/giỏ commit cùng | Đúng; test SQL Server | Pass |
| TC04 | Tranh món cuối | Hai khách mua một món | Chỉ một đơn thành công | Đúng; test SQL Server | Pass |

| Bug ID / Issue | Mô tả lỗi | Mức độ | Người sửa | Trạng thái / retest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Không ghi nhận | Không có lỗi mở từ lần chạy backend | — | — | Chưa tạo Bug Issue giả |
| — | Demo thủ công/sandbox cần kiểm tra | Rủi ro kiểm thử | Nhóm | Chưa kết luận là bug |

# 5. Công việc riêng của Sprint

A. Đóng gói và chạy thử Sprint 1: ghi cách cài đặt/chạy; tạo bản demo hoặc bản triển khai nếu dự án cho phép.

B. Cập nhật tài liệu: yêu cầu, thiết kế, hướng dẫn chạy, test report, trạng thái công việc.

C. Sprint Review: demo chức năng hoàn thành; chỉ ra Acceptance Criteria đã đạt/chưa đạt.

D. Retrospective: mỗi nhóm nêu ít nhất 1 điều làm tốt, 1 khó khăn và 1 cải tiến cho Sprint 2.

# 6. Nhật ký tiến độ và minh chứng

| Buổi | Đã hoàn thành | Vướng mắc / Bug | Minh chứng (Issue, PR, commit, ảnh, URL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mốc 27/09 | Commit tổng hợp Sprint 1 | Không tách được story/owner | Commit 307db31 |
| Mốc 14/10 | 110 backend + 22 browser pass | Thiếu biên bản buổi họp | GitHub Project; docs/lab4/sprint-1.md |

# 7. Báo cáo Sprint

| Tiêu chí | Nội dung nhóm điền |
| --- | --- |
| Sprint Goal đạt/chưa đạt | 10/10 Issue Sprint 1 đã đóng; mã/test hiện tại có thể demo. Nghiệm thu tại 27/09 chưa xác nhận. |
| User Stories hoàn thành / chưa hoàn thành | 10/10 Done trên Project theo mã/test ngày 14/10; chưa xác nhận nghiệm thu lịch sử. |
| Các chức năng demo được | Trang chủ, tìm kiếm, chi tiết, tài khoản, giỏ, COD, đơn, admin |
| Số test cases Pass / Fail | 110/110 backend và 22/22 browser pass ngày 14/10 |
| Bug còn mở và hướng xử lý | Không ghi nhận từ test backend/browser; chưa có Bug Issue xác minh |
| Cải tiến cho Sprint tiếp theo | Issue/story, branch, PR, review khác tác giả; lưu test theo commit |

# 8. Sản phẩm cần nộp

☑ Phiếu thực hành LAB 4 đã điền đầy đủ.

☑ Link GitHub repository và bảng Issue/Project (Sprint Backlog).

☐ Source code/bản chạy được; lịch sử branch, commit, Pull Request, review/merge.

☐ Test cases, Bug Report/Issues, minh chứng sửa lỗi và kiểm thử lại.

☑ Tài liệu cập nhật và Sprint Report; bản demo/hướng dẫn chạy.

Lưu ý: Không đánh dấu “Done” nếu chức năng chưa đáp ứng Acceptance Criteria hoặc chưa được kiểm thử. Mỗi thành viên phải giải thích được đóng góp của mình qua Issue, commit hoặc PR.

Chi tiết: docs/lab4/sprint-1.md. Milestone Sprint 1 đã đóng 10/10 Issue; ngày bắt đầu thực tế ở chín dòng Sprint 1 cần đối chiếu. Nhật ký là mốc Git/test, không phải biên bản họp.